# پروپوزال پروژه: AgentGuard

آخرین ویرایش: اردیبهشت ۱۴۰۵

# ۱. خلاصه اجرایی

AgentGuard یک لایه policy-as-code و runtime protection برای AI coding agents است. هدف، ایجاد یک کانفیگ واحد از ترجیحات توسعه‌دهنده و قوانین عملیاتی است که بتواند برای همه agentهای کدنویسی (Codex, Claude Code, Cursor, OpenCode, Cline و …) ترجمه و اجرا شود. AgentGuard دستورها را محدود می‌کند، sessionها را ثبت، تغییرات فایل و dependencyها را مانیتور و هشدارهای ریسک ایجاد می‌کند، و امکان rollback و audit را فراهم می‌آورد.
در مقایسه با Zentro، که بیشتر یک task/agent workflow backend برای internal company operations است، AgentGuard تمرکز واضح روی safety، policy، و کنترل agentهای شخصی/توسعه‌دهنده دارد و scope آن کوچک‌تر و قابل MVP سریع است.

# ۲. چرا این پروژه باید انجام شود؟

- مشکل واقعی: developerها و تیم‌های AI نمی‌توانند برای همه agentها یک کانفیگ واحد داشته باشند و بدون خطر به agentها اجازه کار بدهند.
- اگر انجام نشود: اشتباهات agentها (حذف فایل، تغییر dependency، اجرای command مخرب) ریسک جدی ایجاد می‌کند، و developerها وقت زیادی صرف محدود کردن هر agent جداگانه می‌کنند.
- چرا الان؟ موج coding agents شدید است و ابزارهای محافظت/policy هنوز محدودند.

## هدف‌ها

1. یک کانفیگ واحد YAML بسازیم که قوانین، ترجیحات و محدودیت‌های توسعه‌دهنده را تعریف کند.
2. compiler که این کانفیگ را به agent-specific instruction و runtime guard ترجمه کند.
3. یک runtime wrapper سبک که sessionها را کنترل و log کند، risky commands را block یا require approval کند.
4. تولید گزارش audit و rollback برای هر session.
5. ارائه profileهای آماده برای انواع workflowها (production-strict, fast-prototype, junior-helper).

## غیرهدف‌ها

- ساخت full SaaS یا hosted platform
- dashboard پیچیده چند-تیمی
- مدیریت onboarding یا enterprise deployment
- اضافه کردن blockchain یا integrations خارج از scope MVP

# ۳. منزلگاه‌ها (Milestones) و خروجی‌ها

| Milestone | زمان | خروجی‌ها |
| --- | --- | --- |
| v0.1 — CLI wrapper | 2 هفته | init profile, run agent, log session |
| v0.2 — Policy compiler | 1 هفته | compile YAML to agent configs (Codex, Claude, Cursor) |
| v0.3 — Hard enforcement | 1 هفته | block risky commands, check diff, dependency check |
| v0.4 — Reporting | 1 هفته | session report HTML/Markdown, risk summary, rollback points |
| v0.5 — Profile templates | 1 هفته | predefined profiles + example repos for demo |

Definition of Done: تمامی agentها تحت CLI تست شده‌اند، session log و report تولید می‌کنند، risky commands enforce می‌شوند، profileها قابل استفاده‌اند، demo قابل ارائه برای portfolio آماده است.

# ۴. مرور سطح بالای طراحی محصول و طراحی فنی

- CLI & runtime wrapper: FastAPI backend یا Python CLI برای session management.
- Policy compiler: YAML → agent-specific config generator.
- Hard enforcement: hooks قبل/بعد از command execution و git diff monitoring.
- Audit: JSON/HTML report و Markdown summary.
- Profiles: production-strict, fast-prototype, junior-helper، قابل توسعه توسط کاربر.
- Dependency: Python 3.11, GitPython, Rich, PyYAML, Docker optional برای isolated session.

# ۵. ریسک‌ها و وابستگی‌ها

ریسک‌ها:
- Technical: سازگاری agentهای مختلف، API breaking changes، runtime overhead.
- Security: جلوگیری از execution مخرب، secret leakage.
- Adoption: developerها ممکن است initial friction را نپسندند.

وابستگی‌ها:
- Python runtime، Git، دسترسی به repos برای demo.
- Agentهای target: Codex, Claude Code, Cursor, OpenCode.
- ابزارهای audit/log: Rich/HTML generator.

# ۶. تحلیل هزینه و منابع

زمان و نیروی مهندسی:
- Backend/CLI: 3 نفر-هفته
- Policy compiler: 1 نفر-هفته
- Hard enforcement: 2 نفر-هفته
- Reporting + profiles: 1 نفر-هفته
- QA / documentation: 1 نفر-هفته
میزان اطمینان: متوسط

هزینه‌های مالی:
- Compute/VM برای sandbox: کم
- Storage logs / session: کم
- External API: none

# ۷. گزینه‌های جایگزین بررسی‌شده

- هیچ کاری نکنیم: risk بالای خرابکاری و inefficiency.
- Zentro extension برای safety layer: پیچیده، overhead زیاد، نمی‌شود به عنوان MVP سریع نشان داد.
- AgentGuard عمومی MVP: کم‌ریسک، سریع، نمایش portfolio، قابل توسعه، دقیقاً روی pain بازار.

جمع‌بندی: گزینه AgentGuard MVP بهترین توازن بین scope، ارزش برای رزومه، و کم‌ریسک بودن نسبت به Zentro extension است.